## Slide 1: Administración de Proyectos de MS Teams

## Slide 2: ¿Que Ofrece MS Teams al Equipo?
Planeación de proyectos Integrada en la misma plataforma con:
  Buble Plan para definir Hitos, fases y productos. (El Qué, Para Cuando y Criterios de calidad)
  Microsoft Planner para Tareas por consultor (el como)
Desarrollo del Proyecto
  Reuniones instantáneas donde el equipo puede discutir temas relevantes al proyecto de manera espontanea y reuniones programadas para hacer uso de la función de grabación y transcripción de reuniones, coordinar reuniones con terceros, establecer agenda y notas de reunión (minutas).
  Repositorio de archivos en Línea (con reglas definidas para el uso y nombrado de archivos y carpetas)
  Foro de Discusión tipo chat (remplaza WhatsApp)
Adicional:
  Una sola plataforma para el desarrollo completo de cada proyecto
  Medio de comunicación general para Anuncios e Instructivos que deben ser difundidos a todos los colaboradores de la empresa, mediante un canal de acceso general.

## Slide 3: Planeación y Organización por Proyecto
Herramienta Buble Plan para planeación de alto nivel de proyectos para el consultor coordinador quien en conjunto con Ventas y Dirección General, equipo de trabajo establezcan y programen los hitos, los principales productos entregables, límites de tiempo generales y los criterios de calidad de los productos.
Herramienta Planner para aplicar metodologías ágiles en la ejecución del proyecto, controlar tareas de manera individual para consultor, detectar riesgos oportunamente, donde el consultor coordinador define y aplica seguimiento puntual.
Herramienta Publicaciones como espacio para discusiones y comunicaciones específicas del proyecto ordenadas por tema tipo chat (para remplazar el WhatsApp).
Repositorio para los archivos del proyecto ordenado y con reglas claras de nombrado y utilización.
¿Que Ofrece MS Teams al Equipo?

## Slide 4: Una plataforma como punto de entrada único
Los consultores utilizaran una sola cuenta en una sola aplicación que funciona en la PC y en el celular para acceder a todas sus áreas de trabajo, y podrán ver todos los proyectos de los cuales son parte desde una misma aplicación.
Nuestros administradores podrán ver fácilmente quienes tienen acceso a que proyecto, dar y remover permisos de acceso desde una misma aplicación, sin necesidad de compartir acceso a carpetas individuales y llevar un seguimiento de estos accesos.
¿Que Ofrece MS Teams al Equipo?

## Slide 5: Canal General para Anuncios, Normas e Instructivos
MS Teams nos ofrece un canal especial llamado 'General', el cual está disponible a todos los consultores de la empresa.
En este canal General, todos los consultores podrán consultar los manuales, archivos de capacitación, guías e instructivos y los avisos de interés general.
¿Que Ofrece MS Teams al Equipo?

## Slide 6: Requisitos y formalización de Roles
Consultor: Un profesionista que cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar los entregables de los proyectos que la empresa les encomienda vía el coordinador del proyecto.
Consultor Coordinador: Al consultor o consultora que supervisa al equipo de trabajo y organiza el trabajo requerido para llevar el proyecto hasta su conclusión exitosa. Este es establecido por proyecto.
Administrador Teams: Rol tomado por el equipo técnico de IDEA que proporciona soporte y facilita el inicio y finalización de cada proyecto.
Se requiere la formalización de los siguientes roles para la ejecución de los proyectos, en particular el rol de Consultor Coordinador como responsable de organizar y administrar el trabajo, es el Rol al cual se le proporcionarán licencias de “proyectosidea.com” y tendrán un costo mensual de 4 USD por mes.

## Slide 7: Al Iniciar un Proyecto
Cuando la Dirección cierra y concreta el GO del proyecto, se seguirán los siguientes pasos:
El Consultor Coordinador completará la ficha de proyecto.
El Administrador Teams creará un nuevo canal y habilitará el plan general en ‘BubblePlan’ y el plan detallado en Planner.
El Admninisrtrador Team, en conjunto con el Coordinador, armará la estructura básica para las carpetas del repositorio de archivos del proyecto y el Coordnador describirá como deben ser nombrados los archivos del repositorio (Nombre del cliente, Proyecto, etc).
El Administrador Teams añadirá al Consultor Coordinador del proyecto y le dará accesos elevados para que realice el trabajo de coordinación.

## Slide 8: En el Transcurso de un Proyecto
invitará a los demás consultores que son parte del equipo de trabajo al canal, plan del proyecto y usos y nombrado dfe archivos.
El Coordinador del proyecto llevará una reunión inicial con el equipo de trabajo para definir a nivel detallado, cada tarea que debe ser realizada y programarla en el Planner.
El Consultor Coordinador llevará un seguimiento del proyecto, asegurándose que el equipo tenga los elementos necesarios para llevar el proyecto a su terminación exitosa.
Los Directores de la empresa podrán monitorear en todo momento el avance de cada proyecto y el trabajo del equipo a través de las tareas en MS Planner, el calendario de reuniones, y foro de discusiones en el canal del proyecto.

## Slide 9: Al finalizar un Proyecto
El Una vez el proyecto llegue a si conclusión, se moverán los archivos del repositorio de MS Teams hacia su almacenamiento a largo plazo en el OneDrive de la empresa.
Se generará un respaldo del plan general y del plan detallado final para agregarlos al repositorio del OneDrive como parte del histórico definitivo.
El Administrador Teams removerá a los demás consultores de el canal y plan del proyecto, lo cual automáticamente removerá sus derechos de acceso y edición de los archivos.
El Administrador Teams eliminará el canal y plan de proyecto.

## Slide 10: Ruta de Implementación
Requerimientos Técnicos y Costos Asociados
Capacitación del Personal
  Capacitación en el aspecto técnico.
  Capacitación en el aspecto administrativo
NOTA:
Ya se cuenta con manuales para el Consultor Coordinador y los consultores. Se esta´trabajando en el manual del Adinistrador Teams.

## Slide 11: Requerimientos Técnicos y Costos Asociados
Cada miembro de la empresa que funcione como consultor coordinador necesitará una suscripción de MS Teams Basic y una cuenta interna de la empresa (@proyectosidea.com), esta tendrá un costo de 4 USD (79 MXN) al mes durante el desarrollo de un proyecto.
Se requerirá de todos los miembros de la empresa que instalen MS Teams en su equipo de trabajo y teléfonos celulares para que puedan interactuar con los canales de trabajo de proyecto de la empresa.

## Slide 12: Capacitación del Personal
Para garantizar el aprovechamiento de las ventajas que ofrece MS Teams, se necesitara que los consultores conozcan la forma de trabajo, funciones, y mejores practicas descritas en la documentación, la cual podrán acceder desde la sección de archivos en el canal general.
Adicionalmente, consultores que actúen como consultores coordinadores necesitaran tener un conocimiento mas profundo de los aspectos técnicos y administrativos que se detallan en la documentación provista por la empresa en la misma sección de archivos.

## Slide 13: Estructura de Carpetas de Proyecto
Los archivos adentro de cada proyecto seguirán el esquema establecido en los manuales
0. Propuesta
1. Documentos de Trabajo
2. Información Recibida
3. Artículos y Referencias
4. Entregables*
5. Normativa
6. Noticias y Reportajes.
*Solamente el coordinador debe de modificar archivos en 4. Entregables
Nombres de archivos en Documentos de trabajo con nomenclatura predefinida desde el inicio del proyecto:
Cliente Proyecto Titulo del documento
Mexicali PE Videogilancia Análisis comparativo de multas 2021-2024.docx

## Slide 14: ¿Donde se guardan los archivos?
Archivos en Teams (Proyectos activos)
Teams almacena y maneja los archivos de cada canal de trabajo adentro del SharePoint de la empresa, el cual tiene un espacio de 1 TB. Estos archivos no serán modificados, cambiados, o movidos por afuera de MS Teams durante el transcurso del proyecto hasta su finalización.
Archivos en OneDrive (Almacenamiento a largo plazo)
Una vez un proyecto llegue a su finalización, una copia de los archivos elaborados en el transcurso serán movidos al OneDrive de la empresa para su almacenamiento a largo plazo.